## 附件1：《获取招标文件方式》

1、领取招标文件需提供的资料：

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证；

（2）法定代表人授权书原件及被授权人身份证；

（3）文件获取登记表（格式附后）。

2、请投标人在获取文件截止时间之前将上述资料加盖公章的扫描件发送邮件至项目联系人邮箱hbctzbpym@163.com（以项目负责人收到邮件的时间为准），投标人成功报名后，本项目招标文件将发送至投标人报名邮箱。如投标人发送报名资料24小时内未收到回复，请及时联系项目联系人。

文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 投标人/投标人名称 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |

## 附件2：采购需求

## 一、项目管理范围

本项目已得到有关部门的批准，按照《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规和《建设工程项目项目管理试行办法》、《湖北省人民政府关于进一步推进非经营性政府投资工程项目实施“代建制”的通知》（鄂政发〔2009〕56号）等有关规定，现招标选定项目管理单位。由投标人自行获取相关规范，招标人不提供。应急管理部授权湖北省应急管理厅为该项目委托代理人，负责该项目建设的组织实施和管理工作。

项目管理范围：国家华中区域应急救援中心项目（包括汉南主功能区和洪湖水上救援训练基地两部分）建设工程项目管理服务。

项目总投资：可研批复项目总投资为人民币101308万元。

## 二、项目管理服务内容及要求

项目管理工作内容包括但不限于：办理规划、论证等相关手续；为项目初步设计（概算）、施工图设计（预算）等提供技术支持；聘请专家对相关成果文件进行评审；协助政府职能部门完善土地手续；负责项目投资控制管理、进度管理、安全生产管理、文明施工及环境保护管理、质量控制管理、工程变更管理、认质认价管理等。

具体服务内容如下：

(1)办理规划、论证等相关手续。根据委托办理项目选址意见书及用地预审意见、建设工程用地许可证、建设工程规划许可证（含核位红线图的办理）。

(2)为前期咨询、勘察、设计、建设流程合理性、内容全面性等提供技术咨询服务。为项目初步设计（概算）、施工图设计（预算）等提供技术支持；聘请专家对相关成果文件进行评审。

(3)协助项目所在地政府职能部门完善华中区域中心土地手续（含规划调整、风险评估等）。

(4)负责处理施工过程中设计、施工、监理、设备材料供应商等有关单位之间的关系，并对投资控制、进度、安全生产、文明施工及环境保护、质量控制、工程变更（包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、设计变更等）、认质认价、突发事件应急处置等建设管理。

(5)负责将工程变更的审核结果提交招标人进行审批，并根据招标人的指示意见安排各服务单位进行工程变更。

(6)协助招标人进行合同谈判并完成合同签订；根据招标人与各服务单位签订的合同付款节点进行审核及确认，并向招标人提请项目进度款的付款手续。

(7)保障管理部门基建管理与办公、运行。

(8)协助招标人办理项目验收。

(9)项目管理后期协助招标人办理项目结（决）算、审计、备案、资料归档工作。

## 三、报价要求

1、项目建设管理费是指从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。包括：不在原单位发工资的工作人员工资及相关费用、办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、固定资产使用费、招募生产工人费、技术图书资料费（含软件）、业务招待费、施工现场津贴、竣工验收费和其他管理性质开支。

2、本项目报价为总价包干，投标报价应包含为完成该项目而必须实施的以下工作内容，由投标人综合考虑，自行报价，并不得超过本项目最高限价。各投标人编制投标文件时，应对项目期间可能出现的各种环境和市场变化等可能影响工程的因素做出正确的评估，并体现在投标报价中，风险自担，总价不予调整。

投标人报价应包括项目实施全过程中的以下费用：

- 办理规划、论证等相关手续及技术支持费用（包括初步设计第三方评审费、规划论证费等）；

- 聘请专家评审与专业咨询费用（常聘专家不少于11名，评审、咨询会议不少于20次）；

- 负责项目投资控制管理、进度管理、安全生产管理、文明施工及环境保护管理、质量控制管理、工程变更管理、认质认价管理等费用；为本项目管理必须配备至少一辆符合安全和使用要求的通勤车辆，专供本项目使用，并承担该车辆的各项使用费用。

- 管理部门基建管理及办公、运行费用（即管理部门办公、食堂、值班值守场地搭建及资产、资料、防护用品、工器具购置、租赁与使用费用，人员交通、食堂餐饮费用，人数不少于33人，时间不少于18个月）。

投标人应根据本工程建设规模、建设标准、建设内容、投资要求和招标文件，结合本单位的工作安排及自身经济实力，并考虑市场竞争等因素进行综合报价。

3.投标人提供的项目管理服务及其他相关服务，应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反标准规范规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性竞争，扰乱正常市场秩序。

## 四、人员要求

1.投标人需提供具有类似项目管理经验的人员实施本项目规定的服务。提供人员要求有各类专业人员，且在投标文件中提供相应证明材料。

2.投标单位中标后应配备具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和湖北省的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资、安全和文明施工负责。

3.投标单位派驻本工程项目管理人员必须为本单位正式职工，其中应含土建、安装、造价、档案管理等人员。

4.项目需配备不少于5名管理人员，施工期间项目负责人（执行）在现场每周工作时间不少于5 个日历天，施工日驻场管理人员必须保证有4人，项目负责人（执行）须专职在岗，不得兼任其他项目职务。

## 五、付款方式

签订合同后支付合同价款的50%，主体完工支付合同价款的30%，竣工验收合格后支付合同价款的15%，财务决算完成后支付合同价款的5%。

每次付款节点条件满足时，招标人在7个工作日内开始办理付款手续，具体付款时间满足财政支付要求。

## 六、技术标准

6.1 基本要求

6.1.1 基本要求严格按照规范、管理办法、招标人需求执行。

6.1.2 投资计划及年度资金使用计划能满足委托人资金划拨的需要。

6.1.3 优化完善后的咨询服务方案作为咨询人正式的服务方案，并能满足委托人对咨询人的监督需要。

6.2 工作内容要求（主要）

6.2.1 前期准备阶段（项目管理服务合同生效后）

1） 开展项目前期调研，根据项目实际情况及招标人需求提供合理的前期策划咨询；根据委托办理项目选址意见书及用地预审意见、建设工程用地许可证、建设工程规划许可证（含核位红线图的办理）。为项目初步设计（概算）、施工图设计（预算）等提供技术支持；聘请专家对相关成果文件进行评审。协助项目所在地政府职能部门完善华中区域中心土地手续（含规划调整、风险评估等）。

2） 设计方案会审；

3） 根据设计方案需求办理水、电、气等新增或扩容工作；

4） 配合完成施工图审图；（如需）

5） 配合完成合同备案工作；

6） 依法办理项目建设前期相关手续和获得建设工程施工许可证；

6.2.2 项目实施阶段管理

1） 协助招标人进行使用需求的收集、筛选，使设计成果符合项目总体设计理念并满足使用功能需求；

2） 协助做好设计、施工、监理等招标文件技术要求的审核，参与各类合同技术要求审查工作；

3） 负责组织各阶段设计的讨论、优化和细化工作；结合各类批复意见、规划部门和各职能部门意见，组织调整优化方案设计、初步设计、施工图设计中的各项经济、技术指标，确保各类指标符合要求并满足使用需求。

4） 负责项目施工质量、安全、进度的监督及协调；

5） 负责制订施工管理工作计划及相关的工作流程和制度；

6） 负责工程质量、进度、安全和文明施工管理文件编制，负责工程质量、进度、安全和文明施工目标和各阶段分解目标的制定，将相应的管理措施落实到施工合同中；

7） 负责督促、检查相关单位制订相应的质量、安全和文明施工保证体系以及达到相应目标的对策措施；

8） 协助招标人与各施工单位签订安全生产、文明施工协议；负责督促施工单位建立健全安全生产、文明施工的管理制度；

9） 负责组织施工图设计的技术交底，审查签发交底会会议纪要；负责组织监理单位进行施工组织设计和重要、关键施工方案的审查；

10） 组织参建单位现场安全生产、文明施工管理工作的检查；协助进行工程质量及安全事故的处理；检查、督促并参与施工单位、监理单位的事后调查处理工作，负责检查、督促事故处理方案的实施；将有关调查处理情况及时报告招标人及相关部门；

11）组织各施工单位和投标人提供的设备、材料供应单位进退场时间与相应施工周期协调，合理安排交叉施工顺序；

12）参与工程、设备、设计、材料等改变所引起的施工单位的签证工作；

13）负责做好施工管理执行情况的详细记录，负责记录资料的收集、保存；

14）负责组织、协调好相关参建单位，完成单位工程、系统工程验收、备案制预验收及竣工验收工作；

15）组织监理单位及施工单位做好竣工验收资料收集和整理，组织招标人委托的档案编制专业单位按市城建档案馆规定编制建设档案；

16）按照总体工程建设轮廓计划，拟定投资管理工作计划及相关的工作流程；

17）按照投资控制总目标的要求，组织财务监理编制单位工程投资控制的目标；

18）动态跟踪审核工程增减帐，严格控制重大设计修改，严把投资超标关；

19）审核和批复进度付款，组织工程竣工结算及审价工作；

20）实施合同管理，协助招标人处理合同纠纷，依据合同条款及时审核费用索赔，并合理、合法地开展反索赔，力争节约投资。

21）组织工程质保期内保修工作，并对工程质量负相应责任。

22）负责签证、设计变更的审核工作

23）组织开展质量、安全、文明施工相关问题的整改销号工作

24）定期检查参建单位合同履行情况并向甲方进行专题报告。

25）保障管理部门基建管理与办公、运行。

6.3 本项目相关目标要求

1）投标单位中标后应配备具有投资、建设、管理和施工经验的管理和技术人员，负责工程建设全过程管理、组织、协调，以确保工程质量符合国家和湖北省的有关技术标准和要求，对工程进度、质量、投资、安全和文明施工负责。投标单位派驻本工程项目管理人员必须为本单位正式职工，其中应含土建、安装、造价、档案管理等人员。

2）工程建设质量目标：工程施工要达到设计及国家相关质量要求，并验收合格。

3）安全文明管理控制目标：无重大安全责任事故，满足湖北省有关文明工地各项规定与要求。

4）工程建设投资目标：将整个项目的投资控制在批复概算范围内。

5）服务周期：项目管理委托服务工作至办理竣工财务决算之日止。如在项目实施过程中因委托人要求、政策调整等客观原因的影响需调整服务期的，双方协商确定。

6.4 违约及奖惩

1）委托人不按协议履行自己的各项义务，委托人应承担违约责任。

2）项目管理人应按期完成合同约定的工期目标、投资控制目标及质量目标。

## ★七、合同履行期限

项目管理委托服务工作至办理竣工财务决算之日止。如在项目实施过程中因委托人要求、政策调整等客观原因的影响需调整服务期的，双方协商确定。

## 八、服务地点

湖北省武汉市汉南区及洪湖市新滩镇，具体地点以招标人安排为准。