## 附件1：《获取招标文件方式》

1、领取招标文件需提供的资料：

（1）法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证；

（2）法定代表人授权书原件及被授权人身份证；

（3）文件获取登记表（格式附后）。

2、请投标人在获取文件截止时间之前将上述资料加盖公章的扫描件发送邮件至项目联系人邮箱hbctzbpym@163.com（以项目负责人收到邮件的时间为准），投标人成功报名后，本项目招标文件将发送至投标人报名邮箱。如投标人发送报名资料24小时内未收到回复，请及时联系项目联系人。

文件获取登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 包号 |  |
| 投标人/投标人名称 |  |  |  |
| 纳税人识别号/统一社会信用代码 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |
| 授权代表 |  | 联系电话 |  |
| 地址 |  | 邮箱 |  |

## 附件2：采购需求

## 一、项目概况

国家华中区域应急救援中心建设项目（项目名称）已由中华人民共和国国家发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以发改投资〔2021〕856号（批文名称及编号）批准建设，建设资金来源为中央预算内投资，建设资金已落实。应急管理部授权湖北省应急管理厅为该项目委托代理人，负责该项目建设的组织实施和管理工作。

建设地点：湖北省武汉市汉南区和洪湖市新滩镇。

建设规模：国家华中区域应急救援中心是国家应急救援中心工程的重要组成项目，设置汉南主功能区和洪湖水上救援训练基地两个板块。根据应急救援功能要求及特征，汉南主功能区和水上救援训练基地实行差异化、互补化建设：汉南主功能区以区域性指挥协调、教学培训、基础训练、驻训备勤、仓储保障等功能为主；水上救援训练基地以区域性综合训练、模拟对抗、实战演练、水域搜救等训练为主。其中汉南主功能区总用地面积约410亩，总建筑面积72368㎡。水上救援训练基地（洪湖）总用地面积110亩，总建筑面积5330㎡。项目估算总投资101308万元。

现拟选取一家单位，根据《航道通航条件影响评价审核管理办法》等国家有关规定和技术标准规范，论证评价国家华中区域应急救援中心项目对航道通航条件的影响并提出减小或者消除影响的对策措施，并通过主管部门审核。

## 二、服务要求

1、国家华中区域应急救援中心项目航道通航条件影响评价报告应当包括下列内容：

（1）建设项目概况，包括项目名称、地点、规模、建设单位等；

（2）建设项目所在河段、湖区、海域的通航环境，包括自然条件、水上水下有关设施、航道及通航安全状况等；

（3）建设项目的选址评价；

（4）建设项目与通航有关的技术参数和技术要求的分析论证；

（5）建设项目对航道条件、通航安全、港口及航运发展的影响分析；

（6）减小或者消除对航道通航条件影响的措施；

（7）航道条件与通航安全的保障措施；

（8）征求各有关方面意见的情况及处理情况。

2、航评报告编制单位应通过开展现场踏勘、调研，做到搜集资料齐全、论证充分、评价全面、结论明确、客观公正，并如实反映各相关部门、单位的意见及处理情况。对资料的真实性、有效性，以及航评报告的内容与结论负责。

3、时间要求：合同签订后60日历天内提交报告初稿，初稿完成后30日历天内提交终稿并协助采购人完成报告的报审工作。

4、投标人应针对本项目组建专门的服务团队，设置经验丰富的核心成员不少于3人，能够及时响应采购人的需求，并制定科学合理、可操作性强的项目实施方案。

## 三、报价要求

1、合同方式：固定总价合同。

2、报价范围：包含投标人所投标包中全部采购内容，以及为完成本项目服务所需的人员工资、差旅、报告编制、印刷装订、公差及专家评审、税金等一切费用。采购人未增加采购内容的情况下，合同价格不予调整。

## 四、其它要求

1、付款方式：签订合同时约定。

2、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。否则，采购方有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。在项目执行过程中发生的必要的场地，差旅等费用，由中标人承担。

3、中标人必须主动做好与采购人的协调对接工作，接受采购人对项目执行过程进行的定期抽查。

4、中标人配合采购人组织完成针对报告文本初稿的交通运输部门内部意见征询会，意见征询完成后，中标人应根据征询意见完成报告文本修改工作。

5、中标人配合采购人组织完成针对报告文本的专家论证会，专家论证完成后，中标人应根据专家意见完成报告文本修改工作。

6、协助采购人完成报告的报审工作。

7、在项目实施过程中提供有关的咨询服务。